А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ДУБОВООВРАЖНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  11.02.2019  г.                                               №  14

О подготовке и проведении

пропуска паводковых вод в 2019 году

В целях  исполнения Федерального закона от 21.07.1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 401 « О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», в целях организации и проведения в 2019 году безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков, предотвращения аварий гидротехнических сооружений, и снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, повреждения которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации на территории Дубовоовражного сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить перечень неотложных мероприятий с указанием  проводимых объемов работ и сметной стоимости, необходимых для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод (приложение1).

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий Дубовоовражного сельского поселения (приложение 2).

3.Утвердить комиссию по оценке готовности Дубовоовражного сельского поселения к паводкоопасному периоду 2019 года.

4. Контроль за проведением работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Дубовоовражного сельского поселения.

Глава  Дубовоовражного

сельского поселения                                                          В.В.Ахметшин

Приложение № 1

к постановлению Дубовоовражного

сельского поселения

от 11.02.2019г   № 14

Перечень неотложных мероприятий по подготовке и проведению пропуска паводковых вод в 2019 году  в Дубовоовражном сельском поселении.

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный | Сметная стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование пруда, дамб и ГТС | До 28.02 | Казбанов В.А. | - |
| 2 | Работы по водоотведению от дамб | До 11.03 | Казбанов В.А. | 2800 |
| 3 | Работы по укреплению дамб и заградительных земляных сооружений | До 11.03 | Казбанов В.А. | 3400 |
| 4 | Проверка, расчистка, углубление дренажных рвов | До 11.03 | Казбанов В.А. | 2100 |
| 5 | Провести расчет привлекаемых сил и средств | До 28.02 | Казбанов В.А. | - |
| 6 | Создание резерва ГСМ | До 28.02 | Казбанов В.А. | 3500 |
| 7 | Проверка технического состояния транспорта, обеспечивающего противопаводные работы | До 28.02 | Казбанов В.А. | - |
| 8 | Работы по открытию водосброса из пруда «Дубовый» в северные части села. | До 12.03 | Казбанов В.А. | 600 |
| 9 | Произведение регулярного оповещения населения по паводковой ситуации | весенний период | Тощева Т.И. | - |
| 10 | Осуществление смотровых объездов и по мере надобности назначение дежурных | постоянно | Казбанов В.А. | - |

Глава  Дубовоовражного

сельского поселения                                                                   В.В.Ахметшин

АКТ

об оценке готовности Дубовоовражного сельского поселения

к паводкоопасному периоду в 2019г.

Комиссия в составе:

Ахметшин В.В. – глава  Дубовоовражного сельского поселения, председатель комиссии

Тощева Т.И. – главный специалист администрации Дубовоовражного сельского поселения, секретарь комиссии

Живитько А.С. – депутат Дубовоовражного сельского поселения, председатель земельной комиссии Совета депутатов

Казбанов В.А. – начальник участка ЖКХ Дубовоовражного сельского поселения МУП « ЖКХ Райгородского КХ»

Ашадзе И.Н. – начальник отдела ГО и ЧС администрации Светлоярского муниципального района

провела проверку готовности Дубовоовражного сельского поселения к паводковому периоду 2019г. и отметила следующее:

- своевременно (в осенний период 2018г.) проведены превентивные мероприятия, направленные на предотвращение или уменьшение негативных последствий наводнений: проведены ремонтные работы ГТС и водосброса согласно плана ремонтных работ; произведена очистка русел балок и малых прудов-накопителей; восстановлена дренажная система 3 улиц, подверженных затоплению; произведена дополнительная обваловка прудов-накопителей; подсыпка защитных дамб и дорог; сооружен дополнительный водоотвод от поселения основного русла движения паводковых вод;

- уточнен состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение необходимых аварийно-восстановительных работ;

- обследовано состояние ГТС, шлюзов, прудов-накопителей, русел балок и их готовность к пропуску весеннего половодья;

- составлен график действия постов наблюдения за водной обстановкой с момента таяния снега;

- обвалован действующий скотомогильник;

- установлены предупредительные и информационные щиты в местах массового выхода людей на лед;

- проводится постоянная агитационная и информационная работа с населением (памятки, листовки);

- обеспечена готовность служб ЖКХ к работе в условиях паводка;

- выполнены основные мероприятия комплексного плана по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску весеннего половодья и паводков 2019г.

На основании вышеизложенного, комиссия сделала вывод: Дубовоовражное сельское поселение готово к паводковому периоду 2019г.

| Ахметшин В.В. | __________________ |
| --- | --- |
| Тощева Т.И. | __________________ |
| Живитько А.С. | __________________ |
| Казбанов В.А. | __________________ |
| Ашадзе И.Н. | __________________ |

А  К  Т

проверки гидротехнического сооружения пруда «Дубовый»

с.Дубовый Овраг                                                                                        11.02.2019г

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Ахметшин В.В. – глава Дубовоовражного сельского поселения, председатель  комиссии

Тощева Т.И. - главный специалист администрации Дубовоовражного сельского поселения, секретарь комиссии

Живитько А.С.  - депутат Дубовоовражного сельского поселения, председатель земельной комиссии

Казбанов В.А.  – начальник участка ЖКХ  Дубовоовражного сельского поселения

МУП « ЖКХ Райгородского КХ»

провели     обследование состояния ГТС Дубовоовражного сельского поселения.

В результате обследования отметили  следующее: ГТС Дубовоовражного сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии.   Ведется водосброс излишков воды. Подъемные конструкции тела плотины работают в удовлетворительном режиме.  Пропускная способность хорошая. Угроза затопления со стороны пруда не отмечено.

Председатель комиссии:_____________________________________В.В.Ахметшин

Секретарь комиссии:      ____________________________________  Т.И.Тощева

Члены комиссии:            _____________________________________ А.С.Живитько

_____________________________________ В.А.Казбанов

Приложение № 2

к постановлению Дубовоовражного

сельского поселения

от 11.02.2019 г  № 14

План

противопаводковых мероприятий Дубовоовражного сельского поселения по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в весенний период 2019 года.

| № П.п. | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обследование прудов, дамб и других гидротехнических сооружений. провести укрепительные и водоотводящие работы | Казбанов В.А. Нач. участка ЖКХ | До 28.02.19 |
| 2. | Провести укрепительные и водоотводящие работы | Казбанов В.А. Нач. участка ЖКХ | До 28.02.19 |
| 3. | Провести проверку технического состояния транспорта | Казбанов В.А. Нач. участка ЖКХ | До 28.02.19 |
| 4. | Записать текст оповещения населения о возможном подтоплении домовладений и проведении их собственниками всевозможных подготовительных работ до подтопления | Тощева Т.И. Председатель КЧС | До 28.02.19 |
| 5. | Провести заседание КЧС с рассмотрением вопроса о безаварийном пропуске паводковых вод. | Тощева Т.И. Зам председателя КЧС | До 28.02.19 |
| 6 | Проверить на готовность принятия эвакуируемых из зоны затопления, пункта временного размещения в Дубовоовражской СОШ | Тощева Т.И. Зам. председателя КЧС | До 28.02.19 |

Глава  Дубовоовражного

сельского поселения                                                                  В.В.Ахметшин

Приложение №3

к постановлению Дубовоовражного

сельского поселения

от 11.02.2019 г.  № 14

Комиссия

по оценке готовности Дубовоовражного сельского поселения к паводкоопасному  периоду 2019 года

1.Ахметшин В.В.     – председатель КЧС, председатель комиссии

2.Тощева Т.И.          – главный специалист администрации, секретарь комиссии

3.Живитько А.С.  .  – председатель земельной комиссии Совета депутатов, депутат

поселения, член комиссии (по договоренности)

4.Казбанов В.А.      – начальник участка ЖКХ Дубовоовражного сельского поселения

МУП ЖК «Райгородское КХ», член комиссии  (по договоренности)

5.Ашадзе И.Н.        – руководитель ГО и ЧС, член комиссии  (по договоренности),

Глава  Дубовоовражного

сельского поселения                                                             В.В. Ахметшин