А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ДУБОВООВРАЖНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  07.02.2017  г.                                                                                                    №  5

О подготовке и проведении

пропуска паводковых вод в 2017 году

В целях  исполнения Федерального закона от 21.07.1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 401 « О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», в целях организации и проведения в 2017 году безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков, предотвращения аварий гидротехнических сооружений, и снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, повреждения которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации на территории Дубовоовражного сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить перечень неотложных мероприятий с указанием  проводимых объемов работ и сметной стоимости, необходимых для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод (приложение1).

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий Дубовоовражного сельского поселения (приложение 2).

3.Утвердить комиссию по оценке готовности Дубовоовражного сельского поселения к паводкоопасному периоду 2017 года.

4. Контроль за проведением работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Дубовоовражного сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Дубовоовражного сельского поселения  Тощеву Т.И.

Глава  Дубовоовражного

сельского поселения                                                          А.Я.Лунев

Приложение № 2

к постановлению Дубовоовражного

сельского поселения

от 07.02.2017 г  № 5

План

противопаводковых мероприятий Дубовоовражного сельского поселения по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в весенний период 2017 года.

| № П.п. | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обследование прудов, дамб и других гидротехнических сооружений. провести укрепительные и водоотводящие работы | Казбанов В.А. Нач. участка ЖКХ | До 28.02.17 |
| 2. | Провести укрепительные и водоотводящие работы | Казбанов В.А. Нач. участка ЖКХ | До 28.02.17 |
| 3. | Провести проверку технического состояния транспорта | Казбанов В.А. Нач. участка ЖКХ | До 28.02.17 |
| 4. | Записать текст оповещения населения о возможном подтоплении домовладений и проведении их собственниками всевозможных подготовительных работ до подтопления | Тощева Т.И. Председатель КЧС | До 28.02.17 |
| 5. | Провести заседание КЧС с рассмотрением вопроса о безаварийном пропуске паводковых вод. | Тощева Т.И. Председатель КЧС | До 28.02.17 |
| 6 | Проверить на готовность принятия эвакуируемых из зоны затопления, пункта временного размещения в Дубовоовражской СОШ | Тощева Т.И. Председатель КЧС | До 28.02.17 |

Глава  Дубовоовражного

сельского поселения                                                                  А.Я.Лунев

Приложение №3

к постановлению Дубовоовражного

сельского поселения

от 07.02.2017 г.  № 5

Комиссия

по оценке готовности Дубовоовражного сельского поселения к паводкоопасному

периоду 2017 года

1.Тощева Т.И.            – председатель КЧС, председатель комиссии

2.Гончарова З.А.     – ведущий специалист администрации, секретарь комиссии

3.Сасипатров С.Н.  – председатель земельной комиссии Совета депутатов ,депутат

поселения, член комиссии

4.Казбанов В.А.      – начальник участка ЖКХ, член комиссии

5.Векшин А.О.        – руководитель ГО и ЧС (по договоренности), член комиссии

Глава  Дубовоовражного

сельского поселения                                                             А.Я.Лунев

Приложение № 1

к постановлению Дубовоовражного

сельского поселения

от 07.02.2017г   № 5

Перечень неотложных мероприятий по подготовке и проведению пропуска паводковых вод в 2017 г. в Дубовоовражном сельском поселении.

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный | Сметная стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование пруда, дамб и ГТС | До 28.02 | Казбанов В.А. | - |
| 2 | Работы по водоотведению от дамб | До 06.03 | Казбанов В.А. | 2800 |
| 3 | Работы по укреплению дамб и заградительных земляных сооружений | До 06.03 | Казбанов В.А. | 3400 |
| 4 | Проверка, расчистка, углубление дренажных рвов | До 06.03 | Казбанов В.А. | 2100 |
| 5 | Провести расчет привлекаемых сил и средств | До 28.02 | Казбанов В.А. | - |
| 6 | Создание резерва ГСМ | До 28.02 | Казбанов В.А. | 3500 |
| 7 | Проверка технического состояния транспорта, обеспечивающего противопаводные работы | До 28.02 | Казбанов В.А. | - |
| 8 | Работы по открытию водосброса из пруда «Дубовый» в северные части села. | До 11.03 | Казбанов В.А. | 600 |
| 9 | Произведение регулярного оповещения населения по паводковой ситуации | 06.03 13.03 | Тощева Т.И. | - |
| 10 | Осуществление дежурства и смотровых объездов | 06.03 31.03 | Казбанов В.А. | - |

Глава  Дубовоовражного

сельского поселения                                                                   А.Я.Лунев

АКТ

об оценке готовности Дубовоовражного сельского поселения

к паводкоопасному периоду в 2017г.

Комиссия в составе:

Тощева Т.И.. – главный специалист администрации Дубовоовражного сельского поселения, председатель комиссии

Гончарова З.А. – ведущий специалист администрации Дубовоовражного сельского поселения, секретарь комиссии

Сасипатров С.Н. – депутат Дубовоовражного сельского поселения, председатель земельной комиссии Совета депутатов

Казбанов В.А. – начальник участка ЖКХ при администрации Дубовоовражного сельского поселения

Векшин А.О.. – начальник отдела ГО и ЧС администрации Светлоярского муниципального района

провела проверку готовности Дубовоовражного сельского поселения к паводковому периоду 2017г. и отметила следующее:

- своевременно (в осенний период 2016г.) проведены превентивные мероприятия, направленные на предотвращение или уменьшение негативных последствий наводнений: проведены ремонтные работы ГТС и водосброса согласно плана ремонтных работ; произведена очистка русел балок и малых прудов-накопителей; восстановлена дренажная система 3 улиц, подверженных затоплению; произведена дополнительная обваловка прудов-накопителей; подсыпка защитных дамб и дорог; сооружен дополнительный водоотвод от поселения основного русла движения паводковых вод;

- уточнен состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение необходимых аварийно-восстановительных работ;

- обследовано состояние ГТС, шлюзов, прудов-накопителей, русел балок и их готовность к пропуску весеннего половодья;

- составлен график действия постов наблюдения за водной обстановкой с момента таяния снега;

- обвалован действующий скотомогильник;

- установлены предупредительные и информационные щиты в местах массового выхода людей на лед;

- проводится постоянная агитационная и информационная работа с населением (памятки, листовки);

- обеспечена готовность служб ЖКХ к работе в условиях паводка;

- выполнены основные мероприятия комплексного плана по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску весеннего половодья и паводков 2017г.

На основании вышеизложенного, комиссия сделала вывод: Дубовоовражное сельское поселение готово к паводковому периоду 2017г.

| Тощева Т.И. | __________________ |
| --- | --- |
| Гончарова З.А. | __________________ |
| Сасипатров С.Н. | __________________ |
| Казбанов В.А. | __________________ |
| Векшин А.О. | __________________ |

А  К  Т

проверки гидротехнического сооружения пруда «Дубовый»

с.Дубовый Овраг                                                                                        07.02.2017г

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Тощева Т.И. – главный специалист администрации Дубовоовражного сельского поселения, председатель  комиссии

Гончарова З.А.. - ведущий специалист администрации Дубовоовражного сельского поселения, секретарь комиссии

Сасипатров С.Н. - депутат Дубовоовражного сельского поселения , председатель земельной комиссии

провели     обследование состояния ГТС Дубовоовражного сельского поселения.

В результате обследования отметили  следующее: ГТС Дубовоовражного сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии.   Ведется водосброс излишков воды. Подъемные конструкции тела плотины работают в удовлетворительном режиме.  Пропускная способность хорошая. Угроза затопления со стороны пруда не отмечено.

Председатель комиссии:_____________________________________Т.И.Тощева.

Секретарь комиссии:________________________________________З.А.Гончарова.

Члены комиссии:__________________________________________________С.Н.Сасипатров.

__________________________________________________В.А.Казбанов