А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ДУБОВООВРАЖНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  15.01.2020  г.                                              №  6

О подготовке и проведении

пропуска паводковых вод в 2020 году

В целях  исполнения Федерального закона от 21.07.1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 401 « О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», в целях организации и проведения в 2020 году безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков, предотвращения аварий гидротехнических сооружений, и снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, повреждения которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации на территории Дубовоовражного сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить перечень неотложных мероприятий с указанием  проводимых объемов работ и сметной стоимости, необходимых для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод (приложение1).

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий Дубовоовражного сельского поселения (приложение 2).

3.Утвердить комиссию по оценке готовности Дубовоовражного сельского поселения к паводкоопасному периоду 2020 года.

4. Контроль за проведением работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Дубовоовражного сельского поселения.

Глава  Дубовоовражного

сельского поселения                                                          В.В.Ахметшин

Приложение № 1

к постановлению Дубовоовражного

сельского поселения

от 15.01.2020г   № 6

Перечень неотложных мероприятий по подготовке и проведению пропуска паводковых вод в 2020 году  в Дубовоовражном сельском поселении.

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование пруда, дамб и ГТС | До 28.02 | Казбанов В.А. |
| 2 | Работы по водоотведению от дамб | До 09.03 | Казбанов В.А. |
| 3 | Работы по укреплению дамб и заградительных земляных сооружений | До 09.03 | Казбанов В.А. |
| 4 | Проверка, расчистка, углубление дренажных рвов | До 09.03 | Казбанов В.А. |
| 5 | Провести расчет привлекаемых сил и средств | До 28.02 | Казбанов В.А. |
| 6 | Создание резерва ГСМ | До 28.02 | Казбанов В.А. |
| 7 | Проверка технического состояния транспорта, обеспечивающего противопаводные работы | До 28.02 | Казбанов В.А. |
| 8 | Работы по открытию водосброса из пруда «Дубовый» в северные части села. | До 12.03 | Казбанов В.А. |
| 9 | Произведение регулярного оповещения населения по паводковой ситуации | весенний период | Тощева Т.И. |
| 10 | Осуществление смотровых объездов и по мере надобности назначение дежурных | постоянно | Казбанов В.А. |

Глава  Дубовоовражного

сельского поселения                                                                   В.В.Ахметшин

АКТ

об оценке готовности Дубовоовражного сельского поселения

к паводкоопасному периоду в 2020г.

Комиссия в составе:

Ахметшин В.В. – глава  Дубовоовражного сельского поселения, председатель комиссии

Тощева Т.И. – главный специалист администрации Дубовоовражного сельского поселения, секретарь комиссии

Живитько А.С. – депутат Дубовоовражного сельского поселения, председатель земельной комиссии Совета депутатов

Казбанов В.А. – начальник Дубовоовражного участка  МУП ЖКХ « Райгородского КХ»

Ашадзе И.Н. – начальник отдела ГО и ЧС администрации Светлоярского муниципального района

провела проверку готовности Дубовоовражного сельского поселения к паводковому периоду 2020г. и отметила следующее:

- своевременно (в осенний период 2019г.) проведены превентивные мероприятия, направленные на предотвращение или уменьшение негативных последствий наводнений: проведены ремонтные работы ГТС и водосброса согласно плана ремонтных работ; произведена очистка русел балок и малых прудов-накопителей; восстановлена дренажная система 3 улиц, подверженных затоплению; произведена дополнительная обваловка прудов-накопителей; подсыпка защитных дамб и дорог; сооружен дополнительный водоотвод от поселения основного русла движения паводковых вод;

- уточнен состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение необходимых аварийно-восстановительных работ;

- обследовано состояние ГТС, шлюзов, прудов-накопителей, русел балок и их готовность к пропуску весеннего половодья;

- составлен график действия постов наблюдения за водной обстановкой с момента таяния снега;

- обвалован действующий скотомогильник;

- установлены предупредительные и информационные щиты в местах массового выхода людей на лед;

- проводится постоянная агитационная и информационная работа с населением (памятки, листовки);

- обеспечена готовность служб ЖКХ к работе в условиях паводка;

- выполнены основные мероприятия комплексного плана по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску весеннего половодья и паводков 2020г.

На основании вышеизложенного, комиссия сделала вывод: Дубовоовражное сельское поселение готово к паводковому периоду 2020г.

| Ахметшин В.В. | __________________ |
| --- | --- |
| Тощева Т.И. | __________________ |
| Живитько А.С. | __________________ |
| Казбанов В.А. | __________________ |
| Ашадзе И.Н. | __________________ |

А  К  Т

проверки гидротехнического сооружения пруда «Дубовый»

с.Дубовый Овраг                                                                                        15.01.2020г

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Ахметшин В.В.  – глава Дубовоовражного сельского поселения, председатель  комиссии

Тощева Т.И.    - главный специалист Дубовоовражного сельского поселения, секретарь комиссии

Живитько А.С. - депутат Дубовоовражного сельского поселения, председатель земельной комиссии

Казбанов В.А.- начальник Дубовоовражного участка  МУП ЖКХ « Райгородского КХ»

провели     обследование состояния ГТС Дубовоовражного сельского поселения.

В результате обследования отметили  следующее: ГТС Дубовоовражного сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии.   Ведется водосброс излишков воды. Подъемные конструкции тела плотины работают в удовлетворительном режиме.  Пропускная способность хорошая. Угроза затопления со стороны пруда не отмечено.

Председатель комиссии:_____________________________________В.В.Ахметшин

Секретарь комиссии:________________________________________Т.И.Тощева

Члены комиссии:___________________________________________ А.С.Живитько

___________________________________________В.А.Казбанов

Приложение № 2

к постановлению Дубовоовражного

сельского поселения

от 15.01.2020 г  № 6

План

противопаводковых мероприятий Дубовоовражного сельского поселения по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в весенний период 2020 года.

| № П.п. | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обследование прудов, дамб и других гидротехнических сооружений. провести укрепительные и водоотводящие работы | Казбанов В.А. Нач. участка ЖКХ | До 28.02.20 |
| 2. | Провести укрепительные и водоотводящие работы | Казбанов В.А. Нач. участка ЖКХ | До 28.02.20 |
| 3. | Провести проверку технического состояния транспорта | Казбанов В.А. Нач. участка ЖКХ | До 28.02.20 |
| 4. | Записать текст оповещения населения о возможном подтоплении домовладений и проведении их собственниками всевозможных подготовительных работ до подтопления | Тощева Т.И. Зам председателя КЧС | До 28.02.20 |
| 5. | Провести заседание КЧС с рассмотрением вопроса о безаварийном пропуске паводковых вод. | Тощева Т.И. Зам председателя КЧС | До 28.02.20 |
| 6 | Проверить на готовность принятия эвакуируемых из зоны затопления, пункта временного размещения в Дубовоовражской СОШ | Тощева Т.И. Зам. председателя КЧС | До 28.02.20 |

Глава  Дубовоовражного

сельского поселения                                                                  В.В.Ахметшин

Приложение №3

к постановлению Дубовоовражного

сельского поселения

от 15.01.2020 г.  № 6

Комиссия

по оценке готовности Дубовоовражного сельского поселения к паводкоопасному

периоду 2020 года

1.Ахметшин В.В.    – председатель КЧС, председатель комиссии

2.Тощева Т.И.          – главный специалист администрации, секретарь комиссии

3.Живитько А.С.     – председатель земельной комиссии Совета депутатов, депутат

поселения, член комисси

4.Казбанов В.А.      – начальник Дубовоовражного участка  МУП ЖКХ « Райгородского

КХ», член комиссии

5.Ашадзе И.Н.         -начальник отдела ГО и ЧС администрации Светлоярского

муниципального района  (по договоренности), член комиссии

Глава  Дубовоовражного

сельского поселения                                                             В.В.Ахметшин

ОБРАЗЕЦ

А К Т

предпаводкового  обследования паводкоопасных территорийи гидротехнических

сооружений Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального

района Волгоградской области.

15 января 2020г.                                                                           с.Дубовый Овраг

В целях защиты территории от негативного воздействия вод во время весеннего половодья осуществлено визуальное обследование водных   объектов  пруд-плотина « Дубовый», плотина р.Кузнецовка, расположенных  на территории Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

Вдень осуществления предпаводкового обследования :

1.Наличие наледи ( да/нет) __________________________________________________

2.Количество и характер распределения снежного покрова ( см)___________________

________________________________________________________________________

- Наименование обследованного водного объекта______________________

_________________________________________________________________________

В ходе обследования установлено:

3.Наличие ледового покрова ( да/ нет) __________________________________________

4.Толщина льда ( см) ________________________________________________________

5.Прочность льда ___________________________________________________________

6.Наличие полыней ( да/нет) __________________________________________________

7.Условия формирования заторов и зоны их распределения________________________

8.Толщина скопления заторного льда (см)_______________________________________

9.Срок возможного возникновения негативного воздействия вод на поселение,объекты хозяйственной и иной деятельности, включая ( подтопление), образование ледовых заторов и зажоров на водном объекте, Указать вероятное место возможного возникновения негативного воздействия вод ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

10.Границы и размеры ( площади) зон возможного затопления_______________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

11.Численность населения и объектов инфраструктуры, попадающих в зону возможного затопления ( подтопления)________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

12.Источники потенциального загрязнения водных объектов и (или) их частей, расположенных в зонах возможного затопления и подтопления_________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

( скотомогильник, кладбище, склады горюче-смазочных масел и автозаправки, автомойки, очистные сооружения, фермы, летние лагеря КРС, склады минеральных удобрений, навозохранилища  и другие источники)

13.Предварительный размер материального ущерба от возможного наводнения___________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Наименование  обследованного гидротехнического сооружения:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В ходе обследования установлено:

14.Состояние подъездных путей:__________________________________________________

_________________________________________________________________________________

15. Состояние водосбросных, водопропускных сооружений:__________________________

_________________________________________________________________________________

16. Состояние конструктивных элементов гидротехнических сооружений:______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.Необходимость проведения мероприятий по предотвращению водной эрозии почв, заболачивания и др._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выводы о целесообразности использования гидротехнического сооружения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зам. Главы Светлоярского муниципального района______________________ Ю.Н.Усков

Нач. отдела архитектуры, строительства и ЖКХ

администрации Светлоярского муниципального района__________________ С.В.Кольченко

гл.специалист отдела по ГО ЧС, ООС и Э администрации

Светлоярского муниципального района________________________________С.А.Черных

Нач. отдела по ГО ЧС, ООС и Э администрации

Светлоярского муниципального района________________________________ И.Н.Ашадзе

Главный архитектор администрации

Светлоярского муниципального района________________________________ В.И.Жуков

Консультант отдела по управлению

муниципальным имуществом и земельными

ресурсами администрации

Светлоярского муниципального района________________________________ Л.Г.Пугачева

Главный специалист  отдела по управлению

муниципальным имуществом и земельными

ресурсами администрации

Светлоярского муниципального района________________________________О.Х.Костенко

ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому

и Светлоярскому району Волгоградской области

УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской

области                                                             ___________________________Р.Ю.Калиманов

Глава Дубовоовражного сельского поселения  _________________________В.В.Ахметшин

А К Т

предпаводкового  обследования паводкоопасных территорийи гидротехнических

сооружений Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

15 января 2020г.                                                                           с.Дубовый Овраг

В целях защиты территории от негативного воздействия вод во время весеннего половодья осуществлено визуальное обследование водных   объектов  пруд-плотина « Дубовый», плотина р.Кузнецовка, расположенных  на территории Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

Вдень осуществления предпаводкового обследования :

1.Наличие наледи ( да/нет)    нет

2.Количество и характер распределения снежного покрова ( см)    нет

- Наименование обследованного водного объекта:

Пруд- плотина Дубовый, плотина р.Кузнецовка

В ходе обследования установлено:

3.Наличие ледового покрова ( да/ нет)  Нет

4.Толщина льда ( см)  Нет

5.Прочность льда  Нет

6.Наличие полыней ( да/нет)  Нет

7.Условия формирования заторов и зоны их распределения  Отсутствует

8.Толщина скопления заторного льда (см) Нет

9.Срок возможного возникновения негативного воздействия вод на поселение,объекты хозяйственной и иной деятельности, включая ( подтопление), образование ледовых заторов и зажоров на водном объекте, Указать вероятное место возможного возникновения негативного воздействия вод  -

Угрозы возникновения негативного воздействия вод- нет

10.Границы и размеры ( площади) зон возможного затопления- отсутствует

11.Численность населения и объектов инфраструктуры, попадающих в зону возможного затопления ( подтопления) - отсутствует

12.Источники потенциального загрязнения водных объектов и (или) их частей, расположенных в зонах возможного затопления и подтопления- нет

( скотомогильник, кладбище, склады горюче-смазочных масел и автозаправки, автомойки, очистные сооружения, фермы, летние лагеря КРС, склады минеральных удобрений, навозохранилища  и другие источники)

13.Предварительный размер материального ущерба от возможного наводнения - нет

- Наименование  обследованного гидротехнического сооружения:

Пруд-плотина Дубовый

В ходе обследования установлено:

14.Состояние подъездных путей: удовлетворительное

15. Состояние водосбросных, водопропускных сооружений: удовлетворительное

16. Состояние конструктивных элементов гидротехнических сооружений: удовлетворительное

17.Необходимость проведения мероприятий по предотвращению водной эрозии почв, заболачивания и др. нет

Выводы о целесообразности использования гидротехнического сооружения:

ГТС Пруд-плотина « Дубовый» используется как накопительный водоем для полива личных подворий.   Плотина р.Кузнецовка не является ГТС

Зам. Главы Светлоярского муниципального района______________________ Ю.Н.Усков

Нач. отдела архитектуры, строительства и ЖКХ

администрации Светлоярского муниципального района__________________ С.В.Кольченко

гл.специалист отдела по ГО ЧС, ООС и Э администрации

Светлоярского муниципального района________________________________С.А.Черных

Нач. отдела по ГО ЧС, ООС и Э администрации

Светлоярского муниципального района________________________________ И.Н.Ашадзе

Главный архитектор администрации

Светлоярского муниципального района________________________________ В.И.Жуков

Консультант отдела по управлению

муниципальным имуществом и земельными

ресурсами администрации

Светлоярского муниципального района________________________________ Л.Г.Пугачева

Главный специалист  отдела по управлению

муниципальным имуществом и земельными

ресурсами администрации

Светлоярского муниципального района________________________________О.Х.Костенко

ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому

и Светлоярскому району Волгоградской области

УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской

области                                                             ___________________________Р.Ю.Калиманов

Глава Дубовоовражного сельского поселения  _________________________В.В.Ахметшин